新三十里高标准农田工程方案和施工图

设计项目询价函

各受邀报价单位：

一、询价项目概况

建设规模：本项目位于平潮镇新三十里村。设计范围共计120000㎡。完成包括项目设计范围内的所有土方、渠道、道路硬化、泵站等工程的方案及施工图设计。

招标范围：包括但不限于：高标准农田建设项目的现场调查、一般性资料搜集、多方案论证、工程勘察勘测（包括对土地平整、沟塘填埋面积土方的测量）、项目区拐点坐标及上图入库面积数据确认，初步设计与概算、施工图设计、各种报告及图纸文件整理并按统一格式编写成电子文件和书面文件后提交业主、施工招标配合、设备招标配合、施工期间的配合工作、组织项目评审等后续服务。

二、主要工作内容

按照现行相关设计标准、规范、地方法规等文件要求，完成标段范围内方案及施工图设计，主要内容包括但不限于：

（1）工程勘察：工程勘察及测量成果符合国家、省、市的相关规定，满足方案及施工图设计要求，满足建设、规划、水利等部门的审批要求。若中标单位无勘察、测量资质的，需委托有相关资质的单位完成勘察测量工作。

（2）方案阶段：包括但不限于完成土方、渠道、道路硬化、泵站等所有业主需求的方案设计。

（3）施工图设计阶段：完成本项目所有工程的施工图设计，包括但不限于土方、渠道、道路硬化、泵站等各专业工程设计及二次深化设计等全部设计内容，并配合甲方完成施工图审查及其他相关专项审查；工程设计概算编制；施工期间的现场指导和配合服务、为完成工程竣工验收的配合服务等。

（4）配合招标人完成与测绘有关的所有验收工作，必要时须出面与主管部门进行沟通协调。

（5）本项目按照不低于 4000 元/亩标准投资建设，限额设计72万元，具体设计要求详见设计任务书。

三、服务周期：

设计期+施工期，设计阶段须于2025年7月25日之前完成方案设计报业主单位审查；

2025年7月31号之前根据业主单位审查意见完成修改并形成最终稿。施工服务期具体以实际施工期为准。

因设计单位原因，设计工期每延误一天，按1000元/天支付违约金，施工服务期间应做到随叫随到，出现一次违约，按1000/次支付违约金，五次以上，扣除全部施工期服务费。

- 质量要求：

⑴设计单位必须按照国家工程建设强制性标准进行设计，并对其设计质量负责。

⑵积极合理地采用先进技术、工艺和材料。

⑶一次性通过上级部门组织的实施方案和施工图审查。

- 投标单位资质及要求

1、投标人须具备工程设计综合资质甲级或水利行业（灌溉排涝、河道整治）专业乙级及以上资质。

2、具有近5年来（以合同签订时间为准）高标准农田工程方案及施工图设计项目业绩的，提供合同复印件。

六、本项目勘测设计费最高限价为：4.5万元（含税），固定总价。投标人须开具的增值税专用发票，若税率因国家政策原因等有所调整的，含税总价中不含税价款结算时不予调整，税款金额以开票时的实际税率计。

七、投标文件的编制及装订

1、投标文件由：①资格审查文件、②商务报价文件共二部分组成；

①资格审查文件含企业营业执照复印件；法定代表人身份证明及身份证复印件；授权委托书（如有）；企业资质证明材料；业绩证明的合同复印件。②商务报价文件含投标函；

复印件均须加盖公章。

2、投标人应准备叁份投标文件。

3、投标文件分二册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“商务报价文件”，投标文件的第一册、第二册应分别密封，并在封袋上标明“第一册 资格审查文件”、“第二册  商务报价文件”。

4、投标文件的 “资格审查文件”、“商务报价文件”各自装订成册。特别提示：“商务报价文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”之中。

八、评标办法：价格单因素，合理不含税价最低者中标。

九、其他

1、符合本项目资格要求的投标人须于2025年7月20日16时前将招标文件费的转账截图、联系方式、所报项目名称、有效的营业执照扫描件发送至以下邮箱931644967@qq.com报名，邮件标题命名为“公司名称+高标准农田设计项目”。凡未按要求报名的，不得参与本项目的投标，其投标文件将被拒绝。

2、报名费用为人民币100元/投标人，售后不退。未交纳费用的，视为放弃本项目投标。无论投标人是否中标，报名费概不退还。

费用缴纳方式：转账（公对公）

户名：南通沪通置业有限公司

开户银行：工行崇川支行

账号：1111822109100403190

注：转账必须备注项目名称+费用类别+投标单位名称（因字数限制，可简写）

3、投标文件递交截止时间为2025年7月21日上午10:00，递交方式现场送达或者邮寄（邮寄的以签收时间为准），地点为：南通平潮镇恒东花园综合楼高铁新城指挥部310室。

5、投标人准备和参加投标活动发生的费用自理，中标单位需承担本次招标的代理费用1000元。

6、确定单位后，我公司将按《中华人民共和国民法典》的规定与中标者签订正式合同。

7、付款方式：付款方式为项目完成施工招标后支付至合同价70%，余款待项目通过项目所在地主管部门验收后一次性结清。

十、发布公共媒介

“南通沿海开发集团有限公司官网http://www.ncd-group.com/”网站是本工程招标公告、中标公示等招标信息约定的唯一公开发布媒介。

所有信息资料在网站上一经公布，视为投标人已知悉并且按要求进行了修改，招标人无需采取其他方式另行通知。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后网上发出的文件为准。否则，由此引起的损失及责任由投标人自行承担。

请各潜在投标人在投标截止时间前关注“南通沿海开发集团有限公司官网（http://www.ncd-group.com/）”上关于本项目可能发生的相关变化等信息，以最后发布的为准。

十、如有疑问，请拨打联系电话。

联系电话：18962965370

联系人：张工

附：设计任务书、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、投标函

南通沪通置业有限公司

2025年7月15日

# 设计任务书

一、设计范围

项目位于新三十里村。设计范围共计120000㎡。完成包括项目设计范围内的所有土方、渠道、道路硬化、泵站等工程的方案及施工图设计。

包括但不限于：高标准农田建设项目的现场调查、一般性资料搜集、多方案论证、工程勘察勘测（包括对土地平整、沟塘填埋面积土方的测量）、项目区拐点坐标及上图入库面积数据确认，初步设计与概算、施工图设计、各种报告及图纸文件整理并按统一格式编写成电子文件和书面文件后提交业主、施工招标配合、设备招标配合、施工期间的配合工作、组织项目评审等后续服务。

二、设计任务（包括但不限于如下内容）

1、任务：方案设计、勘察及测量（包括对土地平整、沟塘填埋面积土方的测量）、施工图设计以及相应阶段的审查、设计概算编制及施工期间的现场、技术服务等后续服务等。本工程设计成果包含全套施工图及设计概算等文件。

2、本工程的设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和建设部关于设计方面现行标准、规范、规程和办法等，以及招标项目所在地关于市政路桥工程设计方面的有关规定。设计人在设计工作中使用或参考以上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得招标人或招标人指定的代表人的同意。

3、上述要求外，设计人在设计中还须应使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》、高标准农田项目建设相关规定。

4、其他工作包括：设计必须的现场察看、汇报材料制作、与各相关部门沟通衔接工作、初步设计阶段、施工图设计阶段设计成果会审直至通过、项目实施全过程现场服务、工程实施过程中的增补设计及设计变更。

5、投标单位应有相应的组织措施，并承诺在设计过程中服从建设单位对工程设计的协调和组织工作，建设单位有权要求对已中标设计单位设计方案进行优化调整。

三、设计内容

（1）工程勘察：工程勘察及测量成果符合国家、省、市的相关规定，满足方案及施工图设计要求，满足建设、规划、水利等部门的审批要求。

（2）方案阶段：包括但不限于完成土方、渠道、道路硬化、泵站等所有业主需求的方案设计。

（3）施工图设计：完成本项目所有工程的施工图设计，包括但不限于土方、渠道、道路硬化、泵站等各专业工程设计及二次深化设计等全部设计内容，并配合甲方完成施工图审查及其他相关专项审查；工程设计概算编制；施工期间的现场指导和配合服务、为完成工程竣工验收的配合服务等。

四、满足下列要求

（1）提交的设计文件结构布置要合理，符合有关主管部门制定的设计标准、规范要求，并通过图纸审查；

（2）设计安全、可靠，技术可行；功能符合实际需求，工程造价及投资经济、科学、合理、经济适用。

（3）设计方案施工技术要可行、成熟，便于施工；规划方案符合项目区的发展方向及发展定位，各工程地点满足项目区的生产生活需求，整体方案科学合理；初步设计等符合项目的各项规程，并通过上级专家组的审核，保证能够顺利立项。

（4）若上级主管部门或招标人认为需要修改补充设计文件，中标人应无条件修改及补充，且费用已包括在投标报价中；

（5）根据招标人的要求提交招标项目所需的图纸、文件资料；

（6）工程开工后，按照规定指派工地设计代表，协助发包人解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。

（7）工程实施必须贯彻执行《关于加强南通市高标准农田建设参与单位信用行为管理的通知》。详见南通市高标准农田建设领导小组办公室印发的（通高办【2020】3 号文件）。

五、其他要求

1.总投资不超过72万元；

2.以场地整平为主，需满足灌溉、排水等要求。

3.符合水利设计规范要求。

六、时间进度要求

本项目需于2025年7月25日之前完成方案设计；

2025年7月31号之前提交施工图设计最终成果。

附图：设计范围

法定代表人身份证明

南通沪通置业有限公司：

先生/女士现任我单位　     　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

投标单位（盖章）

年  月  日

注：提供法定代表人的身份证扫描件正反面

授权委托书

（如被授权人参加投标，须出示此证明）

南通沪通置业有限公司：

本授权委托书声明：我　    （姓名）系　            （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托　　     （姓名）为我公司为被委托受权人，以本公司的名义参加本项目的投标响应活动。被委托受权人在开标、评审投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托受权人无转委权。特此委托。

法定代表人签字：

被委托受权人身份证号：

被委托受权人签字：

被委托受权人联系方式：

投标单位：（加盖公章）

年      月     日

注：提供被委托授权人的身份证复印件描件正反两面和法定代表人的身份证扫描件正反面

投标函

南通沪通置业有限公司：

一、根据已收到的                           项目的询价函，我方经研究询价函后，愿意按询价函规定的内容承担该项目的任务，严格履行投标人所应承担的责任和义务。

二、我方决定本项目的不含税总价为（大写      元）小写    元，增值税专业发票税率  %，含税总价为（大写      元）小写      元。

三、如果我方中标，我方将严格按照现行相关规范、标准等及时提供服务，按照询价函要求和我方承诺的时限及时完成项目。

四、贵单位的询价函及其附件、本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人 (盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日  期：        年     月   日